Финансово-экономическое обоснование

к проекту федеральной целевой программы

«Охрана озера Байкал и социально-экономического

развития Байкальской природной территории

на 2012  - 2020 годы».

1.Предельные объемы финансирования федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально экономического развития Байкальской природной территории на 2012  - 2020 годы».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий федеральной целевой программы  «Охрана озера Байкал и социально-экономического  развития Байкальской природной территории на 2012  - 2020 годы» (далее – Программа)  в ценах соответствующих лет составит 57 754,8 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 48 381,1 млн. рублей;

- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 7 801,2          млн. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников –  1 572,5  млн. рублей.

Из них по направлению «капитальные вложения» - 41 366,2 млн. рублей, «научно-исследовательские работы» -   469,5 млн. рублей и  «прочие нужды» -  15 919,1 млн. рублей на период реализации Программы.

2. Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых государственным заказчиком Программы - Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Объем финансирования мероприятий, осуществляемых Росгидрометом по  направлению «Развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории»,  составит 1 655,1 млн. рублей, в том числе:

- капитальные вложения -  339,0  млн. рублей;

- прочие расходы – 1 316,1 млн. рублей.

2.1 Капитальные вложения.

В целях возобновления долговременных наблюдений за экосистемой  о. Байкал, а также в целях улучшения качества информационной поддержки мероприятий по охране о. Байкал планируется строительство и ввод в эксплуатацию нового научно-исследовательского судна (НИС).

Стоимость данного мероприятия рассчитана на основе документально подтвержденных сведений с завода-изготовителя и прогнозных показателей инфляции цен.

Общий объем средств федерального бюджета, направленных на строительство НИС, составит 331,5 млн. рублей (с учетом НДС - 18 %).

В целях сокращения  расходов на аренду помещений, повышения производительности труда, и как результат, повышения эффективности расходования средств федерального бюджета и предоставления качественной информационной поддержки устойчивого развития Байкальской природной территории планируется приобретение (750 кв. м) помещений для межрегионального центра экологического мониторинга о. Байкал.

Общий объем средств федерального бюджета, направленного на создание межрегионального центра экологического мониторинга о. Байкал с учетом индексов-дефляторов (письмо Минэкономразвития России от 25.04.2011 N 8387-АК/ДОЗ) в 2014 году составит 7,5 млн. рублей.

2.2. Прочие расходы.

В целях увеличения охвата Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечения высокой достоверности, оперативности и полноты сведений необходимо оснастить химико-аналитические лаборатории современным оборудованием, изготовить  площадки для установки и установить автоматические посты контроля загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод, оснастить сеть наблюдений мобильными лабораториями и спецтранспортом,  создать  центр сбора, обработки и  хранения информации.

Оценка стоимости элементов модернизации комплексной системы мониторинга региона о. Байкал:

1) Разработка технического проекта модернизации системы экологического мониторинга в регионе о. Байкал потребует около 50 млн. руб.; разработка нормативно-методического  и программного оснащения (разработка МВИ, руководств и типовых регламентов, программ сбора, обработки, анализа и передачи информации для ЦСОИ) – 60,1 млн. рублей.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 110,1 млн. рублей.

2) Оснащение химико-аналитических лабораторий (включая межрегиональный центр экологического мониторинга о. Байкал, Слюданский район, г. Байкальск, с учетом подготовки помещений) современным оборудованием включает: аналитическое оборудование (средства измерений), оборудование для подготовки проб для анализа (устройства для первичной обработки проб, фильтрования, получения дистиллированной воды, термостаты, сушильные шкафы, химическая посуда и т.д.), химические реактивы, расходные материалы  и стандартные образцы, персональные компьютеры для расчета и обработки результатов анализа и передачи их в ЦСОИ, лабораторная мебель, прочие услуги (интеркалибрация, инспекции, услуги связи, коммунальные услуги). В состав лабораторий будут входить такие современные средства измерений, как хромато-масс-спектрометры высокого разрешения, газовые и ВЭЖХ хроматографы, атомно-абсорбционные спектрометры, ионохроматографические системы, анализаторы общего углерода (TOC) Elementar и др. Модернизируются 7 лабораторий. Около 76,2 млн. рублей средняя стоимость модернизации одной лаборатории.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 533,4 млн. рублей.

3) Изготовление, размещение и ввод в действие стационарных автоматизированных постов контроля за загрязнением воды – автоматический пост контроля качества воды фирмы «HACH-LANGE» Германия, с системой автоматического проотбора sd900 AWRS и модульной системой датчиков sc1000 для подключения до 6 датчиков для определения рН/°С (серия 1200 –S), электропроводимости (серия D3412), растворенного кислорода (серия LDO), мутности (Solitax t-line), аммонийного азота (Amtax sc), нитратов/нитритов (Nitratax plus) и нефтепродутов (серия FD 360 sc), Ноутбук Toshiba Satellite A45-S150 со стоимостью 19 млн. рублей. Вводится в эксплуатацию три станции.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 57 млн. рублей.

4) Изготовление, размещение и ввод в действие стационарных автоматизированных постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха на территории БПТ -  Измерительная система - Газоаналитический комплекс (NO, NO2, NН3,  Н2S, CO, О3,РМ-10, РМ-2,5, CH4, ∑CH,  ПАУ, тяжелые металлы, общая пыль; Аспиратор автоматический на летучие органические соединения, система отбора проб. Метеорологический комплекс (контроль температуры и влажности, давления, направления и скорости ветра),  блок обработки данных, блок управления и контроля, комплекс бесперебойного питания, Аппаратура передачи данных, Система жизнеобеспечения, энергоснабжения и охраны, Павильон, Мачта метеорологическая с кронштейнами , мебель технологическая (комплект) , Вспомогательное оборудование (лестница, огнетушители и т.д.). Стоимость одной системы 9,5 млн. рублей. Вводится в эксплуатацию 5 станций.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 47,5 млн. рублей.

5) Оснащение стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Измерительная система - Газоаналитический комплекс (Аспиратор на ПАУ, тяжелые металлы, общую пыль; Аспиратор автоматический «Проба-24» - Летучие органические соединения, Система отбора проб), Метеорологический комплекс (контроль температуры и влажности, давления, направления и скорости ветра), Блок обработки данных, Блок управления и контроля, комплекс бесперебойного питания, Аппаратура передачи данных, Система жизнеобеспечения, энергоснабжения и охраны, Павильон, Мачта метеорологическая с кронштейнами, Мебель технологическая (комплект). Вспомогательное оборудование (лестница, огнетушитель и т.д.). Стоимостью одной системы 8,5 млн. рублей. Модернизируются 37 стационарных постов.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 314,5 млн. рублей.

6) Оснащение стационарных постов наблюдений за состоянием поверхностных вод и донных отложений - Оборудование для отбора проб воды (батометры Молчанова, пробоотборное устройство Черпак "Теле", маятниковый черпак: черпак из нерж. стали 1000 мл для TeleScoop (5622-1100), Телескопическая ручка TeleScoop 1,74-6,0 м (5630-0600), многопараметрический прибор для определения качества воды U-53, комплект посуды для хранения и транспортировки проб воды и донных отложений. Стоимость 1 млн. рублей. Модернизируются и расконсервируются 70 стационарных постов.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 70,0 млн. рублей.

7) Оснащение  сети наблюдений мобильными лабораториями для обеспечения экспедиционных обследований загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, донных отложений, снега, биоты. На базе автомобиля типа Форд, Фольцваген в стандартной комплектации с переоборудованием. Атмосферная лаборатория включат в себя систему пробоотбора, метеостанцию  (контроль температуры и влажности, давления, направления и скорости ветра) в комплекте с блоком сопряжения, аппаратуру сохранения и передачи данных. Водная лаборатория включат в себя оборудование для отбора проб воды (батометры Молчанова, батометр штанговый), отборник проб грунта "Крот", комплект носимого проботборного оборудования КТСВЭ-М, пробоотборное устройство Черпак "Теле", маятниковый черпак TeleScoop, оборудование для отбора проб фитопланктона и зоопланктона, оборудование для фильтрования проб "Sartorius", переносная лаборатория «Эксперт», дозиметр "Сталкер" с определителем местоположения для гамма-съемки, титратор автоматический потенциометрический AutoTrate, фотометрический анализатор ХПК в комплекте с термореактором «Эксперт-003-ХПК(16)», лабораторный анализатор содержания нефтепродуктов и жиров в природных водах и почвах АН-2, холодильник автомобильный для транспортировки емкостей из стекла и полимерных материалов с морозилкой, комплект лабораторной посуды. Стоимость одной лаборатории 13,8 млн. рублей. Вводится в эксплуатацию 6 мобильных лабораторий.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 82,8 млн. рублей.

8) Оснащение  сети наблюдений спецтранспортом (плавсредства,  вездеходы) для выполнения работ по отбору проб объектов окружающей среды в труднодоступных местах Байкальской природной территории – пробоотборные машины на базе КАМАЗ и УАЗ, гусеничного вездехода ТТС-3404 Пс Ужгур,  катер катамаранного типа STM-6400 для отбора проб воды. Стоимость одного транспортного средства составляет 8,7 млн. рублей. Вводится в эксплуатацию 8 транспортных средств.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 69,6 млн. рублей.

9) Оснащение центров  сбора и обработки информации (ЦСОИ) и организация каналов связи для передачи информации между элементами системы мониторинга. Центры включают: Система «эксперт» (АРМ эксперта  по мониторингу окружающей среды в комплекте с ПО, Источник бесперебойного питания APC SUA1000, Отказоустойчивый сервер ЦСОИ (Intel Quad Core@2.2GHz/RAM 8GB/ Hot Swap 4xHDD 500GB Seagate/ Controller RAID1 256MB cache w/BBU/ 2xPS450W/ 2U Rack mount 19"в комплекте с ПО), Маршрутизатор Cisco 2811 , Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24-S,Шкаф серверный в комплекте, Источник бесперебойного питания APC SUA1500RMI2U в комплекте, GSM/GPRS модем Siemens ES75,  Консольное оборудование. Система «оператор» (АРМ персонала  в комплекте с ПО: Источник бесперебойного питания APC SUA1000 1000VA,  Отказоустойчивый сервер в комплекте с ПО, Подсистема бесперебойного питания серверного оборудования в комплекте, Оборудование спутниковой связи в комплекте, Система кондиционирования серверного помещения в составе, Оборудование для СЦОИ (сервер Kraftway Express 100 модель EI15 1U (ОС Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Rus) Оборудование спутниковой связи в комплекте, Оборудование CDMA/EVDO связи, Подсистема бесперебойного электроснабжения в комплекте. Стоимость одного центра 7,8 млн. рублей. Вводится в эксплуатацию 4 центра.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного элемента составит 31,2 млн. рублей.

3.Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых государственным заказчиком Программы - Федеральным агентством по недропользованию.

Объем финансирования мероприятий, осуществляемых Роснедрами по направлению «Развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории»,  составит  650,0 млн.рублей.

Мероприятия направлены на снижение рисков хозяйственной деятельности в пределах центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ) за счет уточнения прогнозов развития опасных геологических процессов и относятся к прочим расходам Программы.

3.1. Прочие расходы.

В целях снижения угрозы объектам инфраструктуры и населению, уменьшения экологических рисков в результате опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП)  необходимо расширить комплекс мониторинговых наблюдений на участках техногенно  обусловленных  ЭГП, усовершенствовать систему краткосрочного и оперативного прогнозирования опасных проявлений ЭГП и их воздействия на населенные пункты, хозяйственные объекты, земли различного назначения.

Оценка стоимости элементов мероприятия «Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзогенных геологических процессов»:

- Составление карт пораженности  ЦЭС БПТ опасными экзогенными геологическими процессами – 10,0 млн. рублей.

- Разработка программы мониторинга опасных экзогенных геологических процессов в ЦЭС БПТ – 1,0 млн.рублей.

- Оборудование пунктов наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами современными автоматизированными комплексами – 9,0 млн. рублей.

- Ведение наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами на пунктах наблюдения – 12,0 млн. рублей.

- Ведение работ по изучению смещений территорий методом дифференциальной интерферометрии материалов дистанционных съемок – 12,0 млн. рублей.

- Составление дежурных карт активизации опасных экзогенных геологических процессов и пояснительных записок с прогнозом возможной активизации – 6,0 млн. рублей.

Процесс формирования Байкальского рифта продолжается и в настоящее время, проявляясь в повышенной сейсмической активности и горизонтальном растяжении земной коры.

В целях своевременной оценки геодинамической активности БПТ в режиме постоянного мониторинга опасных эндогенных геологических процессов необходимо создание и развитие наблюдений за режимом подземной гидросферы, геофизическими и газгидрогеохимическими полями, несущими информацию о предвестниках землетрясений и тектонической активности недр.

Оценка стоимости элементов мероприятия «Геологическое доизучение и мониторинг опасных эндогенных геологических процессов»:

- Разработка программы мониторинга за  опасными эндогенными геологическими процессами в ЦЭЗ БПТ – 5,0 млн. рублей.

- Оборудование пунктов наблюдения за опасными эндогенными геологическими процессами современными автоматизированными комплексами (ГГД – скважины и Байкальский полигон) – 70,0 млн. рублей.

- Ведение наблюдений за опасными эндогенными геологическими процессами на ГГД - скважинах и Байкальском полигоне – 125,0 млн. рублей.

- Составление дежурных декадных карт активизации опасных эндогенных геологических процессов и пояснительных записок с прогнозом возможной активизации – 50,0 млн. рублей.

В пределах Байкальской природной территории подземные воды в балансе хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения занимают ведущее место и являются основным источником водоснабжения региона. Однако наличие в регионе крупных техногенных объектов привело к ухудшению состояния окружающей природной среды, в том числе и подземных вод.

В целях предотвращения опасного воздействия процессов загрязнения подземных вод на экологическую систему озера Байкал и выработки современных действенных решений необходимо проводить эколого-гидрогеологические и мониторинговые работы в режиме реального времени.

Оценка стоимости элементов мероприятия «Геологическое доизучение и мониторинг экологического состояния подземных вод на БПТ»:

- Составление карты состояния подземных вод ЦЭС БПТ – 20,0 млн. рублей.

- Разработка программы мониторинга экологического состояния подземных вод на БПТ – 5,0 млн. рублей.

- Оборудование пунктов наблюдения за экологическим состоянием подземных вод современными автоматизированными комплексами – 23,0 млн. рублей.

- Ведение наблюдений за экологическим состоянием подземных вод опасными  экзогенными геологическими процессами на пунктах наблюдения -  47,0 млн. рублей.

- Составление дежурных карт экологического состояния подземных вод и прогнозных пояснительных записок – 5,0 млн. рублей.

Одна из интереснейших особенностей Байкала – нефтеносность и газоносность. Со дна Байкала идет постоянный выброс газа, нефти и глубинных  минерализированных вод. В результате чего на поверхность всплывают капли газа, покрытые нефтяной пленкой.

В целях осуществления контроля за выходом нефти и газа в пределах БПТ и изучения динамики разгрузки углеводородов, как природных факторов, характеризующих разнообразные геологические условия Байкальской рифтовой зоны необходимо проведение мониторинга состояния недр в прибрежно-шельфовых зонах северных и южных морей России, проведение комплекса газгидрохимических работ по выявлению углеводородов в источниках подземных вод, выходящих на поверхность земли.

Оценка стоимости элементов по направлению «Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в ЦЭБ БПТ»:

- Составление карты появления опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в ЦЭЗ БПТ – 40,0 млн. рублей.

- Разработка программы мониторинга опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в ЦЭЗ БПТ – 5,0 млн. рублей.

- Оборудование наземных и природных пунктов наблюдения за опасными процессами, связанными с миграцией углеводородов в ЦЭЗ БПТ – 78,0 млн. рублей.

- Ведение наблюдений за опасными процессами, связанными с миграцией углеводородов в ЦЭС БПТ – 122,0 млн. рублей.

- Составление ежегодных аналитических записок о динамики появления опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в ЦЭЗ БПТ – 5,0 млн. рублей.

Стоимость мероприятий определена в соответствии с представленными Роснедрами обосновывающими сметными расчетами.

4 .Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых  государственным заказчиком Программы - Федеральным агентством по рыболовству.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий Росрыболовства по направлению «Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории», составит 960,9 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 891,4 млн. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации –            61,5 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –8,0 млн. рублей.

Из них по направлению «капитальные вложения» - 877,1  млн. рублей, «научно-исследовательские работы» -   68,6 млн. рублей и  «прочие нужды» -  15,2 млн. рублей на период реализации Программы.

4.1. Капитальные вложения.

Рыбохозяйственный  водный фонд озера включает в себя непосредственно озеро Байкал c его озерно-соровой  системой и отдельные разрозненные озера в бассейнах его притоков. К категории редких и исчезающих видов отнесены байкальский осетр и даватчан, а также таймень и ленок. Общая тенденция снижения общих запасов водных биологических ресурсов в озере Байкал продолжает сохраняться. Одним из факторов снижения запасов является браконьерство.

В целях повышения эффективности проведения рыбоохранных мероприятий, снижения затрат на их осуществление, а также контроля за рациональным ведением рыбного хозяйства, сохранением биоразнообразия и среды обитания водных биоресурсов необходимо создание мобильного комплекса охраны водных биоресурсов на оз. Байкал в состав которого входят:

-  база - судно регистрового класса М по типу «Ярославец», оснащенное современным локационным оборудованием, которое позволит обеспечить осуществление рыбоохранных мероприятий на открытой части озера, в том числе в период сложных метеоусловий;

- быстроходные маломерные суда с подвесным мотором 200-250 л/с, которые позволят инспекторам рыбоохраны оперативно реагировать на сигналы о правонарушениях в области рыболовства - 10 ед;

-  беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ZALA 421-08 - 2 компл.

Создание данного комплекса обеспечит повышение эффективности рыбоохранных мероприятий (охрана байкальской нерпы, байкальского омуля, редких и исчезающих видов водных биоресурсов) в любой точке озера и впадающих в него реках, принятие оперативно мер, по мере поступления информации на базы с теплохода и (или) беспилотных летательных аппаратов, к пресечению правонарушений совершаемых в области рыболовства.

Объем бюджетных средств, направленных на реализацию данного мероприятия, составит 142,0 млн. рублей.

В целях контроля среды обитания водных биологических ресурсов, а также за состоянием водных биоресурсов планируется строительство  научно-экспедиционного судна повышенной мореходности и грузоподъемности (типа ПТС-150), оснащенного комплексной лабораторией.

Стоимость данного мероприятия рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проекте-аналоге  и  прогнозных показателей инфляции цен.

Общий объем средств федерального бюджета, направленных на строительство научно-экспедиционного судна  составит 302,7 млн. рублей.

Баргузинский рыбоводный завод занимается искусственным воспроизводством Баргузинской популяции байкальского омуля. Численность этой популяции была подорвана в результате загрязнения естественных нерестилищ омуля  продуктами лесосплава.

Для повышения эффективности рыбоводных работ предполагается проектирование и строительство питомника для выращивания молоди омуля. Планируемая мощность питомника - 3 млн. шт. пророщенной молоди.

Объем средств федерального бюджета, направленных на реализацию данного мероприятий, составит 61,4 млн. рублей.

Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации направленного на  реализацию данного мероприятия составит 20,8 млн. рублей, из внебюджетных источников – 2,7 млн. рублей (гарантийное письмо ОАО «ВостСибрыбцентр»).

В результате проведенного мониторинга экосистем основных выростных водоемов  личинок омуля и молоди осетра озера Байкал, встал вопрос об увеличении мощности Селенгинского рыбоводного завода по увеличению объемов искусственного воспроизводства популяции данных видов рыб.

В целях воспроизводства недостающего количества личинок омуля и увеличения выпуска молоди осетра Селенгинским рыбоводным заводом планируется построить дополнительный цех бассейнового выращивания молоди осетра, завершить строительство выростных прудов, завершить строительство садковой базы для выдерживания производителей омуля и сбора икры.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного мероприятий составит 103,7 млн. рублей.

Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации, направленного на реализацию данного мероприятия, составит 19,6 млн. рублей, из внебюджетных источников – 2,5 млн. рублей (гарантийное письмо ОАО «ВостСибрыбцентр»).

В настоящее время посольская популяция придонно-глубоководного омуля в озере Байкал воспроизводится только искусственным путем. Выпуск личинок и молоди омуля в озеро Байкал осуществляется Большереченским рыбоводным заводом. В результате колебания численности кормовых организмов в выростном водоеме для  личинок омуля посольской популяции, численность этой популяции испытывает значительные колебания.

В целях поддержания посольской популяции придонно-глубоководного омуля в озере Байкал Большереченский рыбоводный завод планирует строительство рыбопитомника по подращиванию личинок омуля, проведение реконструкции насосной станции, частично перевести завод на электроснабжение от ветро – и гелио электроустановок.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного мероприятий составит 96,2 млн. рублей.

Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации, направленного на реализацию данного мероприятия, составит 18,2 млн.рублей, из внебюджетных источников – 2,8 млн.рублей (гарантийное письмо ОАО «ВостСибрыбцентр»).

В системе мероприятий по сохранению осетровых в России одно из важных мест отводится созданию и формированию их маточных стад на базе рыбоводных хозяйств, обеспечение гарантированного выпуска жизнестойкой молоди. На тепловодном рыбном хозяйстве Гусиноозерской ГРЭС идет формирование маточного стада осетра.

В целях обеспечения стабильного ежегодного выпуска молоди в  озеро Байкал и восстановления промысловых запасов осетра в озере Байкал планируется реконструкция и модернизация цехов, в том числе инкубационного цеха, строительство и реконструкция прудов для подращивания молоди до жизнестойкой стадии, строительство садковой базы для содержания и выдерживания производителей.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного мероприятий составит 104,5 млн. рублей.

Реализация данных мероприятий позволит восстановить численность редких и исчезающих видов рыб и перевести их в разряд промысловых.

4.2. НИОКР

Отрицательные последствия нерациональной хозяйственной деятельности, вызывающие изменения в генетическом составе природного пула генов, обнаруживается только в процессе генетического мониторинга (слежения за состоянием популяционных генофондов, их динамикой во времени и пространстве).

В целях контроля за сохранением генофонда байкальского омуля и других ценных видов рыб в озере Байкал и своевременным выявлением влияния хозяйственной деятельности человека и искусственного воспроизводства  рыбы на генетическое разнообразие естественных  популяций  планируется  провести  научно-исследовательскую работу на тему «Проведение молекулярно-генетических исследований  и мониторинг ранней  диагностики инфекционных заболеваний рыб в полевых условиях на озере Байкал».

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного мероприятий составит 40,0 млн. рублей.

В связи с тем, что общая тенденция снижения общих запасов водных биологических ресурсов в озере Байкал продолжает сохраняться, а антропогенная  и промысловая нагрузка возрастает,  возникла необходимость принятия качественных управленческих решений касающихся проведения ежегодного учета омуля в озере Байкал для получения данных об объемах допустимых уловов, квот на вылов по Иркутской области и по применению новых правил промысла и рыбопереработки по Байкалу в целом.

В целях создания новых перспективных технологий для повышения эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса озера Байкал планируется провести научно-исследовательскую работу по теме «Апробация методики и пилотный гидроакустический учет байкальского омуля: оценка и прогноз благополучия его популяций».

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного мероприятий составит 28,6 млн. рублей.

4.3. Прочие расходы.

Байкальская нерпа – единственное  постоянно живущее в воде млекопитающее озера Байкал, которое играет важную роль в функционировании его экосистемы. Промышленная добыча байкальской нерпы запрещена. Одной из причин запрета добычи нерпы является снижение ее численности.

Без нерпы  трудно представить нормальное функционирование популяции основных промысловых рыб и  их рациональное хозяйственное использование. Так как нерпа, питаясь голомянками и бычками, сохраняет зоопланктон, не только для питания популяции омуля, но и для водной среды, так как макрозоопланктон служит природным очистителем воды, что и придает воде Байкала ее уникальность.

В тоже время последний полный учет численности байкальской нерпы был проведен в 1997 году.

В целях  проведения достоверной оценки численности популяции нерпы  - важного звена пищевой цепи БПТ планируется изучить биологические характеристики популяции  байкальской нерпы по половому и  возрастному принципу, с учетом беременных самок и  приплода байкальской нерпы по всей акватории озера.

Объем средств федерального бюджета на реализацию данного мероприятий составит 12,3  млн. рублей.

Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации направленного на реализации данного мероприятия составит 2,9 млн. рублей.

5.Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых государственным заказчиком Программы - Федеральное агентство водных ресурсов.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий Росводресурсов по направлению «Развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории», составит 9 796,9 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 8 238,8 млн. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации –            1 558,1 млн. рублей.

Объемы финансирования будут направлены на инвестиции в объекты капитального строительства.

5.1. Капитальные вложения.

Ежегодно подвергаются подтоплению населенные пункты, хозяйственные объекты и сельскохозяйственные угодия Байкальской природной территории. В результате чего возникает угроза потери земель населенных пунктов, коммуникаций, поселковых дорог, уничтожение лесного фонда, загрязнения акватории водного объекта продуктами распада затонувшей древесины и др.

Общая протяженность участков берегов озера Байкал, нуждающихся в строительстве сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод, составляет  773,0 км. При этом протяженность построенных сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод составляет  4,7  км.

В целях защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод планируется выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

Стоимость мероприятий рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах  и  прогнозных показателей инфляции цен, сметных расчетов.

6. Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых государственным заказчиком Программы - Министерством регионального развития Российской Федерации.

Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых Минрегионом России в рамках Программы, составит   25 090,4 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 19 884,0 млн. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 5 101,9 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников – 104,5 млн. рублей.

Из них по направлению «капитальные вложения» - 25 055,6  млн. рублей и  «прочие нужды» -  34,8 млн. рублей на период реализации Программы.

6.1. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории

Основными источниками загрязнения водных объектов Байкальской природной территории являются промышленные предприятия и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие сброс сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающих ПДК водного объекта.

В целях снижения поступления загрязненных вод в водные объекты БПТ планируется строительство комплексов очистных сооружений, а также модернизация и реконструкция  объектов коммунальной инфраструктуры.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий Минрегиона России по направлению «Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории»  -  11 219,7       млн. рублей,

в том числе: за счет средств федерального бюджета –  9151,8 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации –  1 963,4 млн. рублей и внебюджетных источников  -    104,5 млн. рублей.

6.1.1. Капитальные вложения

Модернизация и реконструкция  объектов коммунальной инфраструктуры.

В ряде районов Байкальской природной территории система очистных сооружений была построена еще в 60-е годы XX века. Сброс сточных вод осуществляется практически без очистки.

Отсутствие необходимой системы очистки приводит к загрязнению почвы и водных объектов, что является нарушением санитарно-эпидемиологическим норм и правил и способствует возникновению и развитию эпидемий различных заболеваний.

Для решения данной проблемы необходимо провести модернизацию и реконструкция  устаревших объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, находящихся на БПТ.

Стоимость данного мероприятия рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах  и  прогнозных показателей инфляции цен.

Объем финансирования, направленный на  реализацию данного комплекса мероприятий составит   3 389,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 767,4 млн. рублей, бюджета субъекта Российской Федерации  - 517,1  млн. рублей и внебюджетных источников – 104,5 млн. рублей.

Строительство комплексов очистных

сооружений.

В ряде населенных пунктов Байкальской природной территории очистные сооружения  были утрачены в результате аварии или отсутствуют  вовсе. В результате чего, сброс канализационных стоков осуществляется без очистки.

В целях сокращения объемов сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты БПТ планируются мероприятия по строительству комплексов очистных сооружений в населенных пунктах, находящихся на БПТ.

Стоимость данного мероприятия рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах  и  прогнозных показателей инфляции цен.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий составит 7 830,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 6 384,4 млн. рублей, бюджета субъекта Российской Федерации  -   1 446,3   млн. рублей.

6.2.Снижение  уровня  загрязненности  отходами  Байкальской природной территории, в том числе обеспечения восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению.

Ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления на Байкальской природной территории характеризуется образованием и накоплением значительного объема отходов. При этом остро стоит проблема их размещения и переработки.

В целях снижения уровня загрязнения отходами БПТ, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому загрязнению, планируется строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, полигонов  твердых бытовых отходов,  проведение рекультивации несанкционированных свалок ТБО  и осуществление модернизации систем теплоснабжения  с переводом на экологически чистые технологии  на территориях, относящихся к Байкальской природной территории.

Объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий Минрегиона России  по направлению «Снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечения восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению», составит 13 870,7  млн. рублей,

в том числе: за счет средств федерального бюджета –  10 732,2 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации –  3 138,5  млн. рублей.

Объемы финансирования, направленные на инвестиции в объекты капитального строительства составят  13 835,9  млн. рублей, на прочие расходы Программы – 34,8 млн. рублей.

6.2.1.Капитальные вложения

Строительство полигонов твердых

бытовых отходов.

Строительство полигонов твердых бытовых отходов позволит упорядочить сбор и хранение отходов, что приведет к сокращению числа несанкционированных свалок и снижению негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду БПТ.

Стоимость мероприятий рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах  и  прогнозных показателей инфляции цен.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий составит  5 691,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 4 013,9 млн.рублей и  бюджета субъекта Российской Федерации  -   1 677,4  млн. рублей.

Строительство мусоросортировочных и

мусороперегрузочных станций.

Байкал, его прибрежные зоны, а также Байкальская территория в целом загрязнена бытовыми отходами. Эта проблема чрезвычайно серьезная, ее уже нельзя решить только на региональном уровне.

Годовой объем твердых бытовых отходов  на БПТ составляет более 340 тысяч тонн. Вывоз мусора производится на свалки, санкционированные или же  стихийно образованные. На стихийные свалки ежегодно отвозится примерно половина годового объема  мусора БПТ. Строительство новых полигонов твердых бытовых отходов при постоянном увеличении антропогенной нагрузки,  не могут решить проблемы в полной мере. Мировая практика показывает, что наиболее эффективным способом борьбы с постоянно растущим объемом отходов является их сортировка, дальнейшая переработка и утилизация.

В целях снижения числа  несанкционированных свалок, уменьшения нагрузки на полигоны твердых бытовых отходов и как следствие оздоровление Байкальской природной территории  необходимо построить мусоросортировочные и мусороперегрузочные станций, где будет осуществляться временное содержание  и первичная сортировка мусора, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот вторичные отходы.

Стоимость мероприятий рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проекте-аналоге  и  прогнозных показателей инфляции цен.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий составит  1 343,7  млн. рублей, в том числе из  федерального бюджета – 1 005,1 млн. рублей и бюджета субъекта Российской Федерации  -   338,6  млн. рублей.

Модернизация систем теплоснабжения  с переводом на экологически чистые технологии.

Большой физический износ оборудования, особенно мелких котельных и тепловых сетей на БПТ и  их неудовлетворительное техническое состояние приводит к выбросу дымовых газов с большим содержанием твердых частиц и вредных веществ в атмосферу, а также образованию золошлаковых отходов.

В целях  снижения количества выбросов в атмосферу вредных веществ, снижения объемов образования отходов, улучшения качества предоставления тепла для населения планируются мероприятия  по модернизации систем теплоснабжения  с переводом на экологически чистые технологии населенных пунктов Байкальской природной территории.

Стоимость мероприятий рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проекте-аналоге  и  прогнозных показателей инфляции цен.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий составит  6 800,9  млн. рублей, в том числе из  федерального бюджета –  5 690,3  млн. рублей и бюджета субъекта Российской Федерации  -    1 110,6  млн. рублей.

6.2.2.Прочие расходы

Рекультивация несанкционированных свалок ТБО.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на БПТ необходимо проводить рекультивации существующих несанкционированных свалок мусора. Проведение мероприятия по рекультивации состоит их следующих этапов: разработка и согласование проекта, удаление и захоронение отходов, корректировка ландшафта, нанесение плодородного слоя почвы.

Стоимость мероприятия определена на основании сметного расчета, представленного Минрегионом России.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий, составит  34,8  млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 22,9 млн. рублей и бюджета субъекта Российской Федерации  -   11,9   млн. рублей.

7.Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых государственным заказчиком Программы -  Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий Росприроднадзора по направлению «Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории», составит  104,6 млн. рублей.

8. Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых государственным заказчиком Программы – Министерством природных ресурсов и экологии  Российской Федерации.

Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых Минприродой России в рамках Программы, составит   19 496,9   млн. рублей,  в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 16 957,2  млн. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 1 079,7 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников – 1 460,0 млн. рублей.

Из них по направлению «капитальные вложения» -  5 297,6 млн. рублей, «научно-исследовательские работы» - 400,9 млн. рублей    и  «прочие нужды» - 13 798,4 млн. рублей на период реализации Программы.

8.1. Создание группы реализации проекта.

Минприроды России является заказчиком-координатором Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты целевой программы, рациональное использование выделяемых средств федерального бюджета, определяет формы и методы управления реализацией целевой программы.

В целях эффективной организации выполнения Программы государственным заказчиком-координатором создается группа реализации проекта.

Объем финансирования мероприятий, необходимый для обеспечения деятельности группы реализации проекта, составит 135,6 млн. рублей в том числе:

Финансовое обеспечение деятельности группы реализации будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на прочие расходы по Программе.

Группа реализации проекта осуществляет организационную поддержку реализации Программы, в т.ч. организацию размещения государственного заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, формирует ежегодные сводные планы реализации мероприятий программы, производит сбор и обобщение отчетов государственных заказчиков о ходе реализации Программы, возникающих проблемах и необходимых мерах по их преодолению и др.

Предельная численность группы реализации проекта составляет 10 человек, в т.ч. региональная группа 7 человек.

8.2. Снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению

Серьезную угрозу экологической безопасности озера Байкал представляет как текущая хозяйственная деятельность промышленных предприятий, так и промышленные отходы, оставшиеся после ликвидации ряда производств.

В целях ликвидации экологических последствий хозяйственной деятельности промышленных предприятий планируется реализовать  ряд мероприятий по рекультивации нарушенных земель, защите поверхностных и подземных вод, а также по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Объем финансирования мероприятий, осуществляемых Минприродой России по направлению «Снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению»,  составит   11 119,8  млн. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета -   8 585,5  млн. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 1 074,3 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников -  1 460,0 млн. рублей.

Из них по направлению «научно-исследовательские работы» - 30,5 млн. рублей      и  «прочие нужды» - 11 089,3 млн. рублей на период реализации Программы.

8.2.1. НИОКР

Разработка Программы эффективного и экологически чистого развития теплоэнергоснабжения Центральной экологической зоны на основании использования ВИЭ (тепловых насосов, солнечной и ветряной энергии), малых ГЭС и энергосберегающих технологий.

В целях  снижения количества выбросов в атмосферу вредных веществ, снижения объемов образования отходов, улучшения качества предоставления тепла для населения необходимо разработать программу развития эффективного теплоэнергоснабжения для БПТ на период 2015-2020 гг. с учетом уже существующей энергетической инфраструктуры и перспектив социально-экономического развития прилегающих регионов.

Большой физический износ оборудования, особенно мелких котельных и тепловых сетей на БПТ и  их неудовлетворительное техническое состояние приводит к выбросу дымовых газов с большим содержанием твердых частиц и вредных веществ в атмосферу, а также образованию золошлаковых отходов.

Особое внимание в данной работе должно быть уделено современным экологичным технологиям малой энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые основаны на использовании солнечной энергии, энергии ветра, гидроресурсов малых рек, геотермальных ресурсов, биомассы, твердых и жидких бытовых отходов, поскольку рост стоимости традиционных видов топлива, равно как и серьезные успехи в развитии технологий и оборудования существенно расширяют масштабы применения таких источников. В рамках работы предполагается выполнить всесторонний анализ потенциала доступных энергоресурсов, провести технико-экономическую оценку конкурентоспособности мест и сфер применения различных энергетических технологий, разработать комплекс мероприятий по эффективной реконструкции систем теплоэнергоснабжения.

Объем бюджетных ассигнований, направленных на  реализацию данного комплекса мероприятий составит  30,5 млн. рублей.

8.2.2. Прочие нужды

Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод.

В связи с нерентабельной работой ОАО «Разрез Холбольджинский» данное предприятие было включено в перечень особо убыточных предприятий.  В 2000 году добыча угля на разрезе была  прекращена и начаты работы по его ликвидации. На сегодняшний день на разрезе «Холбольджинский» площадь земель, нарушенных горными работами, составляет 1 596,0 га., занято отвалами вскрышных пород более 400,0 га.

Процессы выветривания приводят к выщелачиванию различных химических элементов и образованию активных комплексных соединений. Расположение внешних отвалов в прибрежной  части  озера Гусиное и отсутствие ливневой канализации создает опасность загрязнения озера талыми и дождевыми водами, обогащенными сульфатами, нитритами, кальцием, магнием, натрием, аммонием и железом. Отвалы подвержены разнообразным экзогенным геологическим процессам, водной эрозии с образованием осыпей и оползнеопасных участков.

В целях ликвидации последствий негативного воздействия   добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза планируется провести мероприятия по рекультивация нарушенных земель, защите поверхностных и подземных вод Байкальской природной территории.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий составит  2 000,0 млн. рублей, в том числе:

на инженерно-изыскательские работы, разработку проекта и экспертизу – 255,0 млн. рублей;

подготовительные работы – 215,22 млн. рублей; ликвидацию горных выработок и демонтаж оборудования – 485,444 млн. рублей;

ликвидацию последствий негативного влияния отведения горных работ – 1 044,336 млн. рублей.

Объем средств  федерального бюджета  составит 1 680,0 млн. рублей,  бюджета субъекта Российской Федерации  -   320,0 млн. рублей.

Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината - рекультивация 452 га нарушенных земель, защита подземных и поверхностных вод.

В связи с нерентабельностью производства Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат прекратил свою деятельность в 2002 году. При закрытии комбината не были соблюдены санитарные и  экологические требования: не  ликвидированы горные выработки; не проведена рекультивация нарушенных земель; не решены вопросы прекращения сброса загрязненных шахтных вод в водные объекты и  загрязнения отходами обогатительных фабрик комбината территории города Закаменска.

В целях ликвидации экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината планируется провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель, защите подземных и поверхностных вод Байкальской природной территории.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий составит  4 435,1 млн. рублей, в том числе:

на  подготовительные работы – 327,53 млн. рублей;

на очистку города Закаменска и его окрестностей от песчаных отходов обогатительных фабрик, рекультивацию нарушенных земель – 1 499,77 млн. рублей;

на мероприятия по обеспечению экологической безопасности объектов размещения отходов – 1 125,3 млн. рублей;

на организацию и проведение радиометрического и экологического мониторинга – 52, 5 млн. рублей.

на реализацию мероприятий за счет внебюджетных источников – 1 430,0 млн. рублей.

Объем средств  федерального бюджета  составит 2 492,1 млн. рублей,  бюджета субъекта Российской Федерации – 513,0 млн. рублей и внебюджетных источников – 1 430,0 млн. рублей.

Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод.

На протяжении последних десяти лет в районе п. Стеклозавод города Улан-Удэ наблюдается значительное загрязнение нефтепродуктами вод реки Селенги. Протяженность зоны разгрузки нефтепродуктов по береговой линии составляет более одного километра. Источником загрязнения реки являются техногенные линзы гравитационно-подвижных нефтепродуктов, сформировавшиеся в результате долговременных утечек на нефтебазах Министерства обороны СССР и Госкомнефтепродукта, находящихся в 500 м от берега реки Селенга. Загрязняющий продукт – дизельное топливо.

В целях ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод планируется провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод.

Объем финансирования, направленного на  реализацию данного комплекса мероприятий составит  238,0 млн. рублей, в том числе:

на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, разработку проекта – 41,0 млн. рублей;

на  бурение эксплуатационных и наблюдательных скважин – 51,0 млн. рублей;

на закупку и доставку оборудования, материалов, бытовых помещений (контейнеров) – 9,0 млн. рублей;

на монтаж временных технологических линий (электрических, водопроводных и др.) – 10,0 млн. рублей;

на эксплуатацию технологической системы по откачке водонефтяной смеси (откачка  из нефтеводозаборных скважин, сброс отстоявшейся воды в водоприемные скважины, работы на очистных сооружениях, утилизация нефтесодержащих отходов) – 75,4 млн. рублей;

на  приобретение оборудования, приборов, средств связи  - 4,0 млн.рублей;

на проведение постоянного мониторинга гидроэкологического состояния территории (газохимический мониторинг, площадной и технологический мониторинг уровней грунтовых вод и мощности слоя нефтепродуктов в скважинах, отбор проб) – 16,0 млн. рублей;

на составление ежегодных технических отчетов – 1,6 млн. рублей;

на демонтаж временных технологических линий и оборудования на зимний период – 4,0 млн. рублей;

на откачку водонефтяной смеси (ООО «Бурят-Терминал») – 30,0 млн. рублей.

Объем средств  федерального бюджета, необходимый для реализации данного мероприятия,  составит 174,7 млн. рублей, бюджета субъекта Российской Федерации – 33,3 млн. рублей  и внебюджетных источников – 30,0  млн. рублей.

Проектирование и реализация комплексного проекта по предотвращению негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия, образованных в результате детальной геологической разведки и извлечения руды

в 70-80-х годах.

В результате проведенных детальных геологоразведочных работ в 70-90-е годы на территории Холоднинского месторождения был построен поселок Перевал и соответствующая инфраструктура. В пределах рудной зоны пройдено канав общим объемом 130,0 тыс. м3, пробурено 926 геологоразведочных скважин, месторождение было скрыто двумя штольнями. Всего на горизонтах штолен пройдено около 13 км подземных выработок. В том числе 10,4 по рудным телам, общим объемом в штольневых отвалах 212 тыс. м3.

Согласно анализу содержания загрязняющих веществ, проведенных Байкальским институтов природопользования СО РАН, Геологическим институтом и труппой международных специалистов «ERM», отмечается высокое содержание в штольневых водах цинка, так же высокое содержание сульфатов, магния, марганца, серы, кобальта и мышьяка. Площадь загрязненных почв в результате воздействия отвалов составляет 15,3 га.

В целях предотвращения негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия, образованных в результате детальной геологической разведки и извлечения руды в 70-80-х годах планируется проектирование и реализация комплексного проекта по предотвращению негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия.

Объем средств  федерального бюджета, необходимый для реализации данного мероприятия,  составит 1 300,0 млн. рублей

Реализация мероприятий программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности ОАО "БЦБК"

Анализ геоэкологической обстановки  в участках  накопленных промотходов на Байкальской природной территории показал, что максимальную непосредственную экологическую опасность для экосистемы озера Байкал представляют полигоны промотходов БЦБК на Солзанском и Бабхинском участках, общей площадью 350 га. Шламонакопители Солзанского участка (№ 1- 7,9,10) заполнены шлам-лигнином в первые десять лет работы БЦБК. Предполагалось, что в результате самозарастания золошламонакопители перестанут представлять опасность для окружающей среды. Карты накопители заполнены на 90-99 %. В них накоплено около 9 млн. м3  шлам-лигнина (620 т.т. по сухому весу) и 2.6 млн.т золы.

Накопленные отходы оказывают влияние на состояние подземных вод, минерализация которых в скважинах вблизи некоторых карт достигает 1,5 г/л

Подземные воды поступают в озеро и в р.Солзан и  р.Б. и М. Осиновка., загрязняя прибрежную зону озера Байкал.

Осушенные участки золо-шламотстойников в результате пыления оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, почвенный покров и растительность прилегающих участков. Переполнение шламонакопителей создает опасность прорыва дамб и спонтанный сброс влажных отходов в р.Б.Осиновка, а затем в озеро. За последние десятилетия на селеопасном участке долины р.Б.Осиновка не было произведено никаких противоселевых мероприятий. Сочетание факторов, способствующих схождению селей, может произойти в любой год. Это может обусловить прохождение катастрофического селя, который, в результате разрушения краевых зон дамб шламонакопителей, может усугубиться сбросом многих миллионов кубометров шлам-лигнина в оз. Байкал. Одновременно может быть разрушен значительный участок железнодорожной линии и автодороги.

В целях реализации мероприятий программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности ОАО "БЦБК" планитуется проведения ряда мероприятий по разработке и промышленной апробации технологий утилизации отходов, рекультивации  и ремедиации золо-шламонакопителей.

Объем средств  федерального бюджета на реализацию данного мероприятия составит 2 908,2 млн. рублей.

9.Субсидии, предоставляемые субъектам Российской Федерации

в рамках Программы.

В целях оказания финансовой поддержки региональным бюджетам в реализации мероприятий по охране о. Байкал и защите Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов  Программой предусмотрено предоставление  субсидий бюджетам Иркутской области, Забайкальского Краю и Республики Бурятия.

- Уровень софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении  Иркутской области установлен в объеме 34%, в отношении Забайкальского Края  в объеме 17 % и Республики Бурятия – 16% от общего объема финансирования данных мероприятий.

Объемы финансирования Программы за счет бюджетов субъектов Российской Федерации определены  исходя из среднего уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не более 56% процентов и уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, определенного в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670.

10.Утвержденные бюджетные назначения на 2012-2014 год.

В проекте  федерального закона о федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов на реализацию федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономического  развития Байкальской природной территории на 2012  - 2020 годы» предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 4 990,0 млн. рублей, в том числе:             на 2012 год – 1 000,0 млн. рублей;  на 2013 год – 1 000,0 млн. рублей и  2014 год – 2 990,0 млн. рублей.