- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от ________ 2011 г. N ___

- О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

- «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. 	Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (далее - Программа).

2. 	Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от _______ 2011 г. N ___

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

- ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1274-р |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
| Цель Программы | - | охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов |
| Задачи Программы |  | сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории; снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению; повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий; сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории; развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории; развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |  | сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории; снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению (процентов); сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (процентов); отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости (процентов); отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров (гектаров); доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации (процентов); увеличение запасов ценных видов рыб (процентов); охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов (процентов); доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (процентов). |
| Срок и этапы реализации Программы | - | 2012 - 2020 годы: первый этап - 2012 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы на 2012 - 2020 годы в ценах соответствующих лет составляет 57,7548 млрд. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 48,381 млрд. рублей (83,8 процента), из них: капитальные вложения – 34,547 млрд. рублей; НИОКР – 0,464 млрд. руб. прочие нужды – 13,370 млрд. рублей; за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 7,801 млрд. рублей (13,5 процента); за счет средств внебюджетных источников -1,573 млрд. рублей (2,7 процента) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности | - | существенное сокращение поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод - до 50 процентов к 2020 году по сравнению с 2010 годом; реабилитация 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению; решение проблемы нерегулируемого накопления отходов - до 80 процентов отходов к 2020 году будет перерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах; повышение вклада системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природного потенциала Байкальской природной территории и оптимизация рекреационной нагрузки на природные системы; повышение эффективности противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории; сохранение доли видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях Байкальской природной территории, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6 процента; увеличение запасов ценных видов рыб в озере Байкал на 43,6 процента; обеспечение защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций; совершенствование государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Анализ основных показателей, характеризующих антропогенное воздействие на Байкальскую природную территорию в целом и непосредственно на озеро Байкал, свидетельствует об усилении негативного воздействия на уникальный природный комплекс.

В 2008 году объем негативного воздействия на Байкальскую природную территорию субъектами Российской Федерации характеризовался следующими показателями:

Иркутская область - выбросы составили 391,5 тыс. тонн, сбросы - 30,1 млн. куб. метров, образование отходов - 275,7 тыс. тонн;

Республика Бурятия - выбросы составили 117,6 тыс. тонн, сбросы - 495,4 млн. куб. метров, образование отходов - 11 712 тыс. тонн;

Забайкальский край - выбросы составили 10,9 тыс. тонн, сбросы - 1,3 млн. куб. метров, образование отходов - 366,6 тыс. тонн.

В 2008 году темпы прироста указанных показателей (по сравнению с 2007 годом) резко возросли и составили:

выбросы - 17,9 процента;

сбросы - 17,5 процента;

образование отходов - 4,5 процента.

Ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления на Байкальской природной территории характеризуется образованием и накоплением значительного объема отходов. При этом остро стоит проблема  их размещения: отсутствуют полигоны для размещения отходов или такие полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии.

Только небольшая часть накапливающихся отходов производства подвергается утилизации. Так, к концу 2008 года на территории г. Улан-Удэ образовалось 366,78 тыс. тонн отходов (в 2007 году - 342,573 тыс. тонн), из них утилизировано 2,402 тыс. тонн (в 2007 году - 51,213 тыс. тонн).

Серьезную угрозу экологической безопасности озера Байкал представляет как текущая хозяйственная деятельность промышленных предприятий, так и промышленные отходы, оставшиеся после ликвидации ряда производств.

Вдоль побережья озера Байкал находится большое количество локальных участков массового туризма и отдыха, характеризующихся постоянно растущим потоком туристов. Рекреационное использование озера Байкал с учетом природоохранных требований обусловливает необходимость развития инфраструктуры организованного туризма и отдыха на побережье озера.

Увеличение антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию требует комплекса неотложных мер по обеспечению сохранения на особо охраняемых природных территориях находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а также воспроизводства эндемичных видов животных и растений.

Система государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории не обеспечивает полной, своевременной и достоверной информацией о состоянии компонентов природной среды, а также характеризуется недостаточностью охвата мониторингом территории.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в качестве основных приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации в сфере экологической безопасности выделяются улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой, создание эффективной системы утилизации отходов производства и потребления.

Задача сохранения уникального озера, являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, при достижении показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках устойчивого развития Байкальского региона полностью соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации.

Существующие проблемы на Байкальской природной территории требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

Программа предусматривает комплекс мер по проведению оценки экологического состояния территорий, разработке и реализации механизмов государственной поддержки работ по сокращению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в результате хозяйственной деятельности, развитию системы особо охраняемых природных территорий федерального значения и др.

Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал безусловно является государственной задачей, поэтому основной объем финансирования Программы предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

При выборе программного механизма государственного финансирования для обеспечения охраны озера Байкал и Байкальской природной территории были рассмотрены 2 сценария достижения цели, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач:

реализация наиболее значимых проектов на Байкальской природной территории;

осуществление большого комплекса мероприятий различных по значимости, но более полно охватывающих проблемную область.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения выявил целесообразность выбора первого варианта, предполагающего меньший объем затрат на реализацию природоохранных мероприятий при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

При этом к основным рискам реализации программных мероприятий следует отнести риски исполнения бюджетами субъектов Российской Федерации принимаемых в рамках Программы расходных обязательств, а также степень готовности реализации отдельных проектов к установленным срокам.

II. Цель и основные задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории;

снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению;

повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий;

сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории;

развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории.

развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории.

Реализацию Программы планируется осуществить в 2012 - 2020 годах в 2 этапа.

На первом этапе (2012 - 2015 годы) будут реализованы наиболее приоритетные мероприятия. В результате выполнения первого этапа будут выработаны подходы для реализации природоохранных мероприятий

На втором этапе (2016 - 2020 годы) предстоит завершить начатые на предыдущем этапе приоритетные проекты, а также существенно расширить охват экологическими мероприятиями Байкальскую природную территорию, обеспечив достижение целевых показателей Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 1.

Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено по решению Правительства Российской Федерации в случае изменения приоритетов при решении общегосударственных задач, неэффективном управлении Программой.

III. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы сформированы государственным заказчиком - координатором Программы на основе предложений, представленных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации, расположенными на Байкальской природной территории.

Выбор мероприятий для включения в Программу осуществлялся государственным заказчиком - координатором Программы исходя из поставленной цели и необходимости решения задач по ее достижению с учетом прогнозного объема финансирования Программы и сроков ее реализации.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

Программой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов соответственно, по следующим направлениям деятельности:

строительство (реконструкция) объектов управления отходами (полигоны твердых бытовых отходов, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции);

строительство  инженерных сооружений и берегоукрепление для защиты от затопления паводковыми водами населенных пунктов и объектов экономики;

строительство (модернизация) канализационных очистных сооружений.

В Программе распределение субсидий приведено по категориям указанных объектов.

Дальнейшее пообъектное распределение субсидий осуществляется актом государственного заказчика Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации и государственным заказчиком-координатором Программы – Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Кроме того, в рамках программы предусматривается предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение природоохранных мероприятий, которые представляют собой преимущественно объекты прошлой хозяйственной деятельности, создающие значительные экологические риски.

Отдельные объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, возводимые на территории особо охраняемых природных территорий, объединены в укрупненные инвестиционные проекты, т.к. либо представляют однотипные объекты капитального строительства, такие как объекты противопожарного обустройства (например, пожарно-химические станции), либо увязаны в рамках укрупненного инвестиционного проекта (создание рекреационной инфраструктуры).

Детализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы согласно приложению № 5.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит 57 754,8 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 48 381,1 млн. рублей;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 7 801,2 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1 572,5 млн. рублей.

- К действующим расходным обязательствам Российской Федерации по предлагаемым к включению в Программу объектам и мероприятиям могут быть отнесены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление комплекса первоочередных природоохранных мероприятий, осуществление которого было начато в 2011 году и предусматривающего решение ряда экологических проблем, связанных с наличием экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности, отвечающих основным направлениям Программы.

- Бюджетные ассигнования на финансирование первоочередных мероприятий на Байкальской природной территории предусмотрены в размере 1000 млн. рублей, в том числе на развитие особо охраняемых природных территорий (Байкало-Ленский, Байкальский, Баргузинский заповедники, Забайкальский, Прибайкальский национальные парки) 227,24 млн. рублей и на проведение природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба и развитие государственного экологического мониторинга на Байкальской природной территории - 775,76 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет бюджетов субъектов Российской Федерации определены на основе исходя из среднего уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не более 56 процентов и уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, определенного в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670.

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено представление со стороны субъекта Российской Федерации обязательства по обеспечению необходимого уровня финансирования мероприятий Программы, финансовым обеспечением которых является субсидия.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам приведены в приложении № 4.

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы

В ходе реализации Программы в целях рационального использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также обеспечения публичности информации государственный заказчик - координатор Программы:

утверждает порядок формирования детализированного организационно-финансового плана по реализации Программы, утверждает ежегодные планы по реализации мероприятий Программы, разработанные государственными заказчиками;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы;

ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации в установленной форме отчет о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;

вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения по корректировке Программы, продлению срока ее реализации либо прекращению ее реализации (при необходимости);

осуществляет руководство группой реализации проекта;

выполняет функции государственного заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности.

Государственные заказчики Программы:

несут ответственность за организацию и исполнение мероприятий Программы в пределах своей компетенции, а также за достижение показателей данных мероприятий и сроки их реализации;

готовят и направляют на согласование государственному заказчику-координатору Программы материалы, необходимые для детализации укрупненных инвестиционных объектов;

осуществляют ведение ежеквартальной (ежегодной) отчетности о реализации Программы.

В целях эффективной организации выполнения Программы государственным заказчиком-координатором создается группа реализации проекта. Группа реализации проекта:

осуществляет организационную поддержку реализации Программы, в т.ч. организацию размещения государственного заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

формирует ежегодные сводные планы реализации мероприятий программы;

производит сбор и обобщение отчетов государственных заказчиков о ходе реализации Программы, возникающих проблемах и необходимых мерах по их преодолению.

Предельная численность группы реализации проекта составляет не более 10 человек, в т.ч. региональная группа не более 7 человек. Финансовое обеспечение деятельности группы реализации осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на прочие расходы по Программе.

Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению природоохранных мероприятий и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами согласно приложению № 6.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Реализация Программы позволит создать условия для сохранения уникальной экологической системы озера Байкал как значимого фактора развития Байкальской природной территории.

В ходе реализации Программы планируется достигнуть существенного сокращения поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод - до 50 процентов к 2020 году по сравнению с 2010 годом.

Реализация мероприятий Программы по управлению отходами позволит:

реабилитировать 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;

решить проблему нерегулируемого накопления отходов до 80 процентов отходов к 2020 году, которые будут перерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах.

Обеспечение развития инфраструктуры экологического туризма позволит повысить вклад системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природного потенциала Байкальской природной территории посредством оптимизации рекреационной нагрузки на природные системы. Одновременно формирование инфраструктуры экологического туризма позволит более полно использовать рекреационный потенциал этого уникального региона (на 30% увеличится отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости), что повлечет за собой развитие комплекса сопутствующих услуг: транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание, спорт, торговля.

Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий позволят повысить эффективность противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории сократив на 25 процентов среднюю площадь лесов, пройденных пожарами. Увеличение антропогенной нагрузки должно быть обеспечено одновременным адекватными усилиями по сохранению биоразнообразия, среды обитания животных. Программа предполагает сохранение доли видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях Байкальской природной территории, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6 процента.

Реализация мероприятий в сфере использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания позволит на 40% увеличить запасы ценных видов рыб в озере Байкал.

Берегоукрепительные работы обеспечат защиту территории и населения от чрезвычайных ситуаций, а также снижение объемов загрязнения продуктами жизнедеятельности человека озера Байкал и рек, впадающих в озеро Байкал. На 20 процентов будет снижена потребность в строительстве инженерных защит и берегоукрепительных работах.

Значимым результатом реализации Программы станет укрепление материальной базы и совершенствование государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации всех уполномоченных государственных органов.

Приложение № 1

к федеральной целевой программе

- «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы»

| ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории (2012-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | I этап |  |  |  | II этап |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | % | - | - | 95,3 | 86,6 | 75,3 | 71,4 | 57,0 | 43,6 | 31,6 |
| Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению | % | 97,3 | 96,1 | 93,6 | 89,8 | 88,1 | 73,8 | 58,6 | 44,2 | 28,6 |
| Сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов | % | - | - | 79,8 | 78,5 | 71,7 | 57,4 | 42,0 | 26,4 | 19,2 |
| Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости | % | 62,0 | 65,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 |
| Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров | га | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 64 | 60 |
| Доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных Красной книги Российской Федерации | % | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал | % | - | - | - | 114,4 | 118,8 | 126,0 | 131,9 | 137,8 | 143,6 |
| Охват территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов | % | 40 | 49 | 52 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений | % | 0,53 | 0,70 | 1,51 | 1,94 | 2,85 | 4,27 | 6,21 | 7,12 | 22 |

Приложение № 3

к федеральной целевой программе

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по направления реализации федеральной целевой программы ««Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

- (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источники, направления финансирования | 2012-2020 годы, всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет - всего | 48 381,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 990,0 | 8 883,7 | 8 090,0 | 6 395,2 | 6 132,6 | 5 907,3 | 7 982,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 34 547,2 | 378,4 | 387,5 | 1552,8 | 6 633,3 | 6 248,8 | 4 535,6 | 4 384,1 | 4 401,8 | 6 024,7 |
| НИОКР | 464,1 | 9,0 | 8,0 | 132,0 | 97,3 | 34,3 | 34,2 | 41,7 | 48,7 | 58,9 |
| прочие нужды | 13 370,0 | 612,6 | 604,5 | 1 305,2 | 2 153, 1 | 1806,9 | 1 825,4 | 1 706,8 | 1 456,8 | 1 898,7 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего в том числе: | 7 801,2 | 65,3 | 49,3 | 255,6 | 1 473,4 | 1 431,4 | 1 227,1 | 1 085,6 | 1030,0 | 1 183,5 |
| капитальные вложения | 6 706,7 |  |  | 174,3 | 1 339,6 | 1 268,1 | 1 045,6 | 945,6 | 890,0 | 1 043,5 |
| НИОКР | 5,4 |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
| прочие нужды | 1 089,1 | 65,3 | 49,3 | 81,3 | 131,1 | 160,6 | 181,5,0 | 140 | 140 | 140,0 |
| Внебюджетные средства - всего | 1 572,5 | 140 | 140 | 158 | 268,5 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| в том числе: капитальные вложения | 112,5 |  |  | 8 | 104,5 |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды | 1 460 | 140 | 140 | 150 | 164 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| ИТОГО | 57 754,8 | 1 205,3 | 1 189,3 | 3 403,6 | 10 625,6 | 9 694,6 | 7 795,5 | 7 391,4 | 7 110,5 | 9 339,0 |

Приложение № 4

к федеральной целевой программе

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы  «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» по государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Государственный заказчик, направление финансирования | 2012-2020 годы, всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Минприроды России - всего | 16 957,2 | 739,4 | 732,4 | 1215,9 | 2 685,1 | 2 703,3 | 2 461 | 2 121,2 | 1 708,1 | 2 590,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 5 297,6 | 217,8 | 239,8 | 159,8 | 1 108,7 | 1 128,0 | 770,1 | 537,3 | 347,4 | 788,7 |
| НИОКР | 395,5 | 9 | 8 | 132 | 95 | 28 | 28 | 23,4 | 31,3 | 40,8 |
| прочие нужды | 11 264,1 | 512,6 | 484,6 | 924,1 | 1 481,4 | 1 547,3 | 1 662,9 | 1 560,5 | 1 329,4 | 1 761,3 |
| Минрегион России – всего | 19 884,0 |  |  | 634,0 | 3 808,4 | 3 354,6 | 2 831,3 | 2 833,7 | 2 975,8 | 3 446,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 19 861,1 |  |  | 634,0 | 3 785,5 | 3 354,6 | 2 831,3 | 2 833,7 | 2 975,8 | 3 446,2 |
| прочие нужды | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |
| Росводресурсы - всего | 8 238,8 | 160,6 | 117,6 | 450,1 | 1 627,4 | 1 579,7 | 780,3 | 909 | 951,3 | 1 662,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 8 238,8 | 160,6 | 117,6 | 450,1 | 1 627,4 | 1 579,7 | 780,3 | 909 | 951,3 | 1 662,8 |
| Роснедра - всего | 650, |  |  |  | 137,5 | 150 | 117,5 | 95 | 75 | 75 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды | 650, |  |  |  | 137,5 | 150 | 117,5 | 95 | 75 | 75 |
| Росгидромет - всего | 1 655,1 | 100 | 150 | 690 | 459 | 53,7 | 43,7 | 48,1 | 50,3 | 60,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 339,0 |  | 30,1 | 308,9 |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды | 1 316,1 | 100 | 119,9 | 381,1 | 459 | 53,7 | 43,7 | 48,1 | 50,3 | 60,3 |
| Росрыболовство - всего | 891,4 |  |  |  | 116,3 | 194,1 | 161,4 | 125,6 | 146,8 | 147,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 810,5 |  |  |  | 111,7 | 186,5 | 153,9 | 104,1 | 127,3 | 127 |
| НИОКР | 68,6 |  |  |  | 2,3 | 6,3 | 6,2 | 18,3 | 17,4 | 18,1 |
| прочие нужды | 12,3 |  |  |  | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |
| Росприроднадзор - всего | 104,6 |  |  |  | 50 | 54,6 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды | 104,6 |  |  |  | 50 | 54,6 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе | 48 381,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 990,0 | 8 883,7 | 8 090,0 | 6 395,2 | 6 132,6 | 5 907,3 | 7 982,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой программе

- «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы»

М Е Т О Д И К А

- детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в  рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

- 1. 	Настоящая методика определяет порядок детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (далее - Программа).

2.	 В процессе реализации Программы предусмотрены мероприятия в особо охраняемых природных территориях федерального значения (национальных парках и природных заповедниках) (далее - ООПТ), каждое из которых представляет собой укрупненный инвестиционный проект, включающий в себя однотипные объекты капитального строительства:

строительство пожарно-химических станций на территории ООПТ;

строительство кордонов на территории ООПТ;

или ряд взаимосвязанных проектов по отдельным объектам капитального строительства, такие как:

создание туристско-рекреационной инфраструктуры на территории ООПТ;

создание инфраструктуры обеспечения охраны природных комплексов.

3. 	Укрупненный инвестиционный проект создания туристско-рекреационной инфраструктуры может включать в себя инвестиционные проекты, предусматривающие капитальное строительство за счет средств федерального бюджета следующих объектов:

а) создание и обустройство экологических троп;

б) строительство визит-центров, гостевых домов и остановочных пунктов;

в) строительство объектов транспортной инфраструктуры (причалов и пирсов, автомобильных парковок);

г) создание объектов инфраструктуры управления отходами на территории ООПТ, локальных канализационных и очистных сооружений;

д) строительство иных объектов инженерной инфраструктуры, электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровод и др.

е) приобретение оборудования, не входящего в сметы строек.

4. 	Укрупненный инвестиционный проект создания инфраструктуры обеспечения охраны природных комплексов может включать в себя инвестиционные проекты, предусматривающие капитальное строительство за счет средств федерального бюджета следующих объектов:

а) установка информационных щитов и аншлагов;

б) установка пожарных вышек и их оборудование средствами видеонаблюдения и связи;

в) строительство конюшен, гаражей для спецтехники;

г) приобретение водных и воздушных судов (аэролодок, катеров);

д) строительство иных объектов инфраструктуры (зимовья, водо-, электроснабжение и др.);

е) приобретение оборудования, не входящего в сметы строек.

5. 	Объединение взаимосвязанных инвестиционных проектов по отдельным объектам капитального строительства в укрупненном инвестиционном проекте производится в целях повышения гибкости и оперативности управления ходом реализации мероприятий Программы, повышения ее эффективности и результативности.

6. 	Детализация укрупненных инвестиционных проектов, выполнение которых предусмотрено в рамках инфраструктурных проектов Программы, осуществляется после завершения эскизного проектирования, включающего схемы размещения объектов, определение технико-экономических показателей указанных проектов.

7. 	Детализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется посредством формирования перечня объектов, подлежащих реализации в рамках укрупненного инвестиционного проекта с определением их технико-экономических показателей.

8. 	Объекты капитального строительства, включенные в укрупненный инвестиционный проект, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 58 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» (далее - интегральная оценка).

9. 	В целях детализации укрупненного инвестиционного проекта инициатор такого проекта представляет сведения о проектах, предусматривающих создание объектов капитального строительства, включенных в укрупненный проект, государственному заказчику, который принимает решение о включении указанных инвестиционных проектов в укрупненный инвестиционный проект или об отказе во включении в такой проект.

10. 	Для распределения объема государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, в отношении каждого укрупненного инвестиционного проекта утверждается распределение средств федерального бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований утверждается государственным заказчиком  Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и государственным заказчиком-координатором Программы – Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и подлежит ежегодному уточнению в  части объемов финансового обеспечения в соответствии с утверждаемыми параметрами федерального бюджета, а также с другими обоснованными условиями.

Приложение № 6

к федеральной целевой программе

- «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы»

П Р А В И Л А

- предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

1. 	Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (далее соответственно - мероприятия, Программа, субсидии).

2. 	Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки осуществления субъектами Российской Федерации, расположенными на Байкальской природной территории, расходных обязательств:

а) 	по строительству (реконструкции, модернизации) объектов водного хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих объектов капитального строительства муниципальной собственности;

б) 	по строительству (реконструкции, модернизации) объектов утилизации, переработки и размещения отходов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих объектов капитального строительства муниципальной собственности;

в) 	по строительству (реконструкции, модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих объектов капитального строительства муниципальной собственности;

г) 	по осуществлению природоохранных мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих мероприятий.

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий является уровень бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, который должен составлять менее 1.

4. 	Условиями предоставления субсидии являются:

а) 	наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;

б) 	обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными (муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между государственным заказчиком Программы и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий (далее - соглашение);

в) 	наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

5. 	Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных:

Федеральному агентству водных ресурсов на цели указанные в подпункте а) пункта 2 настоящих Правил;

Министерству регионального развития на цели указанные в подпунктах б) и в) пункта 2 настоящих Правил;

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации на цели указанные в подпункте г) пункта 2 настоящих Правил.

6. 	Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, содержащим следующие положения:

а)	размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

б) 	целевое назначение субсидии;

в) сведения о наличии нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, устанавливающих расходные обязательства субъекта Российской Федерации, на исполнение которых предоставляется субсидия, об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации с учетом установленного уровня софинансирования;

г) 	обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации представить заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые установлены главным распорядителем  средств федерального бюджета;

- д) график перечисления субсидии;

- е) график финансирования объектов капитального строительства и природоохранных мероприятий;

ж)	значения показателей результативности предоставления субсидии;

з) 	обязательство субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;

и) 	последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

к) 	перечень объектов капитального строительства, природоохранных мероприятий с указанием сведений об объектах капитального строительства, природоохранных мероприятий (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);

л) 	обязательство о предоставлении отчетов об исполнении высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на осуществления строительства объекта государственной (муниципальной) собственности, природоохранных мероприятий, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;

м) 	порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения, в том числе сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

н) 	иные условия, определяемые по соглашению сторон.

- 7. Форма соглашения утверждается соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности.

- 8.  Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации осуществляется по формуле:

- ,

- где:

- - размер средств для предоставления субсидии i-му субъекту Российской Федерации в очередном году;

- C - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному заказчику Программы в федеральном бюджете на очередной финансовый год для предоставления субсидий, распределяемый на соответствующий год;

- - средства федерального бюджета, необходимые для софинансирования мероприятий Программы, указанные в заявке i-го субъекта Российской Федерации.

9. Государственные заказчики Программы информируют высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации о размерах предоставляемых субсидий в целях их адресного (пообъектного) распределения.

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют в установленном порядке государственным заказчикам Программы предложения об адресном (пообъектном) распределении субсидий с указанием их размеров в отношении объектов капитального строительства (природоохранных мероприятий).

Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации и их адресное (пообъектное) утверждается актом государственного заказчика Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации,  Министерством регионального развития Российской Федерации и государственным заказчиком-координатором Программы - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

10. 	Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии определяется по формуле:

Уi = 0,56/РБОi

где:

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии;

0,56 - средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидий;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии c методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670.

При этом уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.

11. 	В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, не соответствует установленному для субъекта Российской Федерации уровню софинансирования из федерального бюджета, то размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии, в соответствии с настоящими Правилами.

12. 	Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

13. 	Оценка эффективности использования субсидий осуществляется государственными заказчиками Программы на основе следующих показателей результативности предоставления субсидий:

в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов водного хозяйства:

а) доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (в процентах);

б) прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);

в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов утилизации, переработки и размещения отходов:

сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (в процентах);

б) прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);

в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры:

сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (в процентах);

б) прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);

в части природоохранных мероприятий:

снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению (в процентах).

14. 	Субъект Российской Федерации представляет в государственным заказчикам ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

15. 	В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности предоставления субсидии и их отклонение составляет более 50 процентов среднероссийского уровня, объем субсидии, предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 0,5 процента объема субсидии за каждый процент недостижения установленного значения показателя результативности предоставления субсидии.

Высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий, в соответствии с настоящими Правилами.

16. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и  федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году остатке субсидий  средства в объеме, не превышающем указанный остаток, в соответствии с решением государственного заказчика Программы могут быть перечислены в очередном финансовом году из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в целях осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

17.	 Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. 	Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам сведений и целевое использование субсидий возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

19.	 Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется соответствующим государственным заказчиком Программы и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

Приложение № 7

к федеральной целевой программе

- «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации  федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» будет ежегодно производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Основные целевые показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:

снижение объемов поступления загрязненных сточных вод в озеро Байкал;

снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;

сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов;

отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости;

отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами к количеству пожаров;

доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, к общему количеству видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации;

изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал;

охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов;

доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Эн=ЗнфактiЗннормi× 100%,

где

Эн – эффективность хода реализации отдельного направления Программы за оцениваемый период (%);

Знфактi – фактическое значение индикатора, концентрирующего реализацию отдельного направления Программы, достигнутое в ходе ее реализации за оцениваемый период;

Зннормi – нормативный (плановый) индикатор, утвержденный Программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Эп=ЗнфактiЗннормin×100%,

где

Эп – эффективность реализации Программы за оцениваемый период (%);

Знфактi – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

Зннормi – нормативные индикаторы, утвержденные Программой;

n – количество значений показателей Программы.

Расчет фактических индикаторов Программы, достигнутых в ходе ее реализации (Знфакт), определяется в порядке, установленном государственным заказчиком – координатором Программы.